ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку број 3/14

„Набавка радова на ревитализацији пољских путева“

Потврђујем да сам у име понуђача

Назив понуђача:   _______________________________

Адреса понуђача:  ______________________бр. _____

Место:     _____________________________________

Контакт особа:  ________________________________

Контакт телефон:  ______________ факс: __________

Е mail:                         _____________________________

преузео конкурсну документацију за јавну набавку: „Набавка радова на ревитализацији пољских путева“, број 3/14.

ВАЖНО: Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације проследити

свим понуђачима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију.

У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације понуђач не достави Наручиоцу поштом на адресу Фонд за локалне и некатегорисане путеве, улица Краља Петра I број 37, 34227 Батoчина, или печатирану и скенирану на e-mail: olja.jasovic@sobatocina.org.rs, Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 63. Закона о јавним набавкама.

ДАТУМ:                  ___________________________

Овлашћено лице:    ___________________________

ПОТПИС:               ___________________________

М.П.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ

ЈАВНА НАБАВКА

„Набавка радова на ревитализацији пољских путева“

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/14

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 23.06.2014. године до 1000 часова |
| Јавно отварање: | 23.06.2014. године у 1030 часова |

Баточина, јун 2014. год.

На  основу  чл.  39.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања испуњености  услова  („Сл.  гласник  РС”  бр.  29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  3/14, деловодни број Одлуке 025-217/14-05 од 03.06.2014. године и Решења о образовању комисије за  јавну набавку број 3/14, деловодни број Решења 025-217-1/14-05 од 03.06.2014. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - „Набавка радова на ревитализацији пољских путева“

ЈН бр. 3/14

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 4 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 5 |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 11 |
| V | Образац понуде | 19 |
| VI | Модел уговора | 24 |
| VII | Образац трошкова припреме понуде | 30 |
| VIII | Oбразац изјаве о независној понуди | 31 |
| IX | Образац меничног писма - овлашћења | 32 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Фонд за локалне и некатегорисане путеве

Адреса: Краља Петра I број 37, 34227 Баточина

Интернет страница: www.sobatocina.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности  у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 3/14 су радови – „Набавка радова на ревитализацији пољских путева“

4.  Контакт лице

Oливера Јашовић, е-mail: olja.jasovic@sobatocina.org.rs, број телефона, 034/6841-416, сваког радног дана у времену од 07:00 до 15:00 часова.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 3/14 су радови на ревитализацији пољских путева.

Опис предмета јавне набавке: Јавна набавка мале вредности обухвата радове на ревитализацији пољских путева на територији општине Баточина: претходно обележавање трасе за време извођења радова, крчење шибља, сечење стабала са утоваром и одвозом на депонију, равњање пута грејдером са попуном неравнина, набавка природног шљунка и разастирање истог, набавка и уградња „ибер лауфа“, као и уређење постојећих путних јаркова.

Ознака из општег речника набавке: 45233141 – Радови на одржавању путева.

2. Партије:

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

1.1.  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава  обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1)  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

Доказ: Извод из регистра надлежног органа.

Овај услов треба да испуњава  понуђач и  подизвођачи, односно сви чланови групе понуђача.

2)  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,  кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Доказ: Правна лица: 1- Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица;

2- Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда из Београда;

3- Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског заступника- према месту рођења;

не старија од два месеца пре отварања понуда.

Предузетници- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а за законског заступника- према месту рођења, не старија од два месеца пре отварања понуда.

Физичка лица- Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског заступника- према месту рођења, не старија од два месеца пре отварања понуда.

Овај услов треба да испуњава  понуђач и  подизвођачи, односно сви чланови групе понуђача.

3)  Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде  (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

Доказ: Правна лица- Потврде привредног и прекршајног суда или потврда Агенције за привредне регистре, не старија од два месеца пре отварања понуда, издата након објављивања позива за подношење понуда.

Предузетници- Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре- не старија од два месеца пре отварања понуда, издата након објављивања позива за подношење понуда.

Физичка лица- Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности - не старија од два месеца пре отварања понуда, издата након објављивања позива за подношење понуда.

Овај услов треба да испуњава  понуђач и  подизвођачи, односно сви чланови групе понуђача.

4)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са  прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Доказ: Потврда Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и Потврда јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода о измиреним порезима и доприносима или Потврда да се понуђач налази у поступку приватизације, не старију од два месеца  пре отварања понуда.

Овај услов треба да испуњава  понуђач и  подизвођачи, односно сви чланови групе понуђача.

5)  Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима  рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне  услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је за претходне

три обрачунске године (2011, 2012. и 2013.) имао укупне приходе од обављања делатности у висини од 15.000.000,00 динара.

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје Агенција за привредне регистре којим доказује да је за предходне 3 године (2011, 2012. и 2013.) имао укупне приходе од обављања делатности у висини од 15.000.000,00 динара.

2) да има неопходан пословни капацитет, односно да је у предходних 5 година (2009, 2010, 2011, 2012. и 2013.) понуђач извршио радове сличне овом послу (поправка, одржавање, ревитализација, реконструкција, изградња локалних и регионалних путева и улица) у минималној вредности од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а укупно за све године при чему један уговор у минималном износу од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Доказ: Списак изведених радова сличних овом послу (поправка, одржавање, ревитализација, реконструкција, изградња локалних и регионалних путева и улица) у претходних пет година у укупном износу од 10.000.000,00 динара, а за најмање један посао  у минималном износу од 2.000.000,00 динара, понуђач је у обавези да уз потврду о изведеним радовима достави Уговор о извођењу радова и окончану ситуацију.

3) да има довољан кадровски капацитет, односно минимум 5 стално запослена радника.

Доказ: ППОД образац за месец мај 2014. године оверен од стране Пореске управе.

4) да понуђач располаже траженом техничком опремом и то:

| Механизација | Комада |
| --- | --- |
| Камион кипер носивост 15 тона | 2 |
| Грејдер | 1 |
| Комбинована машина | 1 |

Доказ: Фотокопије пописне листе са стањем на дан 31.12.2013. године (обавезно обележити маркером опрему тражену конкурсном документацијом) или фотокопија рачуна и отпремнице добављача за средства набављена од 01.01.2014. године или фотокопија уговора о закупу или лизингу, а за моторна возила и фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда.

1.3.  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из  групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у  складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве  понуђача), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане  овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за  заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву  подизвођача (Образац изјаве подизвођача) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих  или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не  достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.

ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач    _____________________________________________________[назив  понуђача]  у  поступку јавне набавке „Набавка радова на ревитализацији пољских путева“ број 3/14,  испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном  документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела  као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против  привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са  прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

6) Понуђач испуњава додатне услове:

a) да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је за претходне

три обрачунске године (2011, 2012. и 2013.) имао укупне приходе од обављања делатности у висини од 15.000.000,00 динара

б) да има неопходан пословни капацитет, односно да је у претходних 5 година (2009, 2010, 2011, 2012. и 2013.) понуђач извршио радове сличне овом послу (поправка, одржавање, ревитализација, реконструкција, изградња локалних и регионалних путева и улица) у минималној вредности од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а укупно за све године при чему један уговор у минималном износу од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а.

в) да има довољан кадровски капацитет, односно минимум 5 стално запослена радника.

г) да понуђач располаже траженом техничком опремом и то:

| Механизација | Комада |
| --- | --- |
| Камион кипер носивост 15 тона | 2 |
| Грејдер | 1 |
| Комбинована машина | 1 |

Место:_____________                                                                                       Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                                          _____________________

Напомена:  Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица  сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________________[назив подизвођача] у поступку јавне набавке „Набавка радова на ревитализацији пољских путева“ број  3/14, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против  привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу  са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                                                  Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                                        _____________________

Напомена; Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач је обавезан да доказе о испуњености услова и обрасце понуде преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,  затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, име и презиме лица за контакт и број телефона.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да  се  ради  о  групи  понуђача  и  навести  називе  и  адресу  свих  учесника  у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Фонд за локалне и некатегорисане путеве, Краља Петра I број 37, 34227 Баточина, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку, радови – „Набавка радова на ревитализацији пољских путева“  ЈН бр. 3/14. -  НЕ  ОТВАРАТИ”.  Понуда  се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.06.2014. године до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда  налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која  је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

1. Изјава о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности,

2. Образац понуде и начин подношења понуде,

3. Опис предмета набавке,

4. Предрачун радова на ревитализацији пољских путева

5. Модел уговора,

6. Образац трошкова припреме понуде,

7. Образац изјаве о независној понуди.

8. Бланко соло меницу са меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом.

Докази могу бити у неовереним фотокопијама. Изабрани понуђач ће, у року који одреди Наручилац, не краћем од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица овлашћеног члана групе понуђача или овлашћеног лица члана групе понуђача.

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није у обавези да потпише, овери и достави.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Фонд за локалне и некатегорисане путеве, Краља Петра I број 37, 34227 Баточина, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – „Набавка радова на ревитализацији пољских путева“ ЈН бр. 3/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – „Набавка радова на ревитализацији пољских путева“ ЈН бр. 3/14  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – „Набавка радова на ревитализацији пољских путева“ ЈН бр. 3/14 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - „Набавка радова на ревитализацији пољских путева“ ЈН бр. 3/14 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду  подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој  понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да  ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси  понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,  односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити  споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст . 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за  рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне  набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9.  НАЧИН  И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА,  ГАРАНТНИ  РОК,  КАО  И  ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана [у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у  комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено извођење радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока.

Гаранција изведених радова – „Набавка радова на ревитализацији пољских путева“ не  може бити краћа од 24 месеца од дана завршетка радова.

9.3.  Захтев у погледу рока извођења радова.

Рок за извођења радова не може бити дужи од 20 календарских дана од дана закључења уговора.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато извођење радова „Набавка радова на ревитализацији пољских путева“ на основу предрачуна радова који је дат у конкурсној докуменацији.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11.  ПОДАЦИ  О  ДРЖАВНОМ  ОРГАНУ  ИЛИ  ОРГАНИЗАЦИЈИ,  ОДНОСНО ОРГАНУ  ИЛИ  СЛУЖБИ  ТЕРИТОРИЈАЛНЕ  АУТОНОМИЈЕ    ИЛИ  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  ГДЕ  СЕ  МОГУ  БЛАГОВРЕМЕНО  ДОБИТИ  ИСПРАВНИ ПОДАЦИ  О  ПОРЕСКИМ  ОБАВЕЗАМА,  ЗАШТИТИ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ  ПРИ  ЗАПОШЉАВАЊУ,  УСЛОВИМА  РАДА  И  СЛ.,  А  КОЈИ  СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12.  ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ  И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то:

- бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са  назначеним износом од 10% од вредности понуде без ПДВ-а.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

13.  ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА  НА  РАСПОЛАГАЊЕ,  УКЉУЧУЈУЋИ  И  ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца Фонд за локалне и некатегорисане путеве, Краља Петра I број 37, 34227 Баточина, путем електронске поште на e-mail olja.jasovic@sobatocina.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за  додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити  у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и  на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним  информацијама или појашњењима конкурсне документације „Набавка радова на ревитализацији пољских путева“, ЈН бр. 3/14”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном  облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,  вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити  контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу  оставити примерени рок  да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених  приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16.  ДОДАТНО  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  ИСПУЊЕЊА  УГОВОРНИХ  ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор,  дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро  извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из  тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без  ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно  извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне  обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18.  ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА  НА  ОСНОВУ  КОЈИХ  ЋЕ  НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ  ДОДЕЛУ  УГОВОРА  У  СИТУАЦИЈИ  КАДА  ПОСТОЈЕ  ДВЕ  ИЛИ ВИШЕ  ПОНУДА  СА  ЈЕДНАКИМ  БРОЈЕМ  ПОНДЕРА  ИЛИ  ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће  изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

(Образац изјаве из поглавља III одељак 3.).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21.  НАЧИН  И  РОК  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој  комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: olja.jasovic@sobatocina.org.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог  поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није  другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне  набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за  подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку  јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране  истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 74-008, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда  бр  _____________________________  од  _______________________  за  јавну

набавку „Набавка радова на ревитализацији пољских путева“  ЈН број 3/14

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у  табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |  |
|  | Адреса: |  |  |
|  | Матични број: |  |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |  |
|  | Име особе за контакт: |  |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у  довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: „Набавка радова на ревитализацији пољских путева“ ЈН број 3/14

|  | ПРЕДМЕР РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ревитализација пољских путева |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дужина деонице | m |  | 1436,90 |  |  |  |  |
|  | просечна ширина | m |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПИС РАДОВА |  | ЈЕД.МЕРЕ | КОЛ. |  | ЦЕНА | УКУПНО |  |
| 1.1. | Обележавање деонице. |  | m | 1.436,90 |  |  |  |  |
| 1.2. | Крчење шибља и стабала до Ø10 cm у путном појасу сa слагањем на гомилу и одвозом на депонију до 5км Обрачун по m2 |  | m2 | 3.653,90 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПРИПРЕМНИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Равњање пута грејдером са попуном неравнина на путу вишком материјала из ископа са пута Обрачун по m2 |  | m2 | 4.310,80 |  |  |  |  |
| 2.2. | Набавка природног шљунка са 30% прљавштине и разастирање истог у слоју просечне дебљине 15 cm. Природни шљунак са максималним зрном до 50 mm Обрачун по m3 |  | m3 | 775,95 |  |  |  |  |
| 2.3. | Набавка и разастирање „ибер-лауфа“ 50-80 mm на делу пута са дубоким усецима и денивелацијама Обрачун по m3 |  | m3 | 862,16 |  |  |  |  |
| 2.4. | Уређење профилисање постојећих путних јаркова са утоваром и одвозом земље на депонију Обрачун по m |  | m | 1.868,00 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ЗЕМЉАНИХ РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВРЕДНОСТ РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ 20% |  | 20% |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења радова |  |
| Гарантни период |  |

Датум                                                                                       Понуђач

М. П.

_____________________________                                   ________________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи  подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде  потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

O извођењу радова на ревитализација пољских путева

Закључен између:

1. Наручиоца Фонд за локалне и некатегорисане путеве са седиштем у Баточини, улица Краља Петра I број 37, 34227 Баточина,  ПИБ: 101220628, Матични број: 17271687, Број рачуна: 840-310644-75, Назив банке: Министарство финансија и привреде, Управа за трезор, филијала Баточина, Телефон: 034/6841-416, кога заступа директор, Александра Ивић (у даљем тексту: Наручилац)

и

ИЗВОЂАЧ

2._____________________________________________________________________________

са седиштем у __________________________, улица _________________________________,

ПИБ:_______________, Матични број:______________, Број рачуна: ___________________, Назив банке:._________________________, Телефон: ____________ Телефакс: ___________,

кога заступа____________________________________________________________________

(у даљем тексту: ___________________________),

ПОДИЗВОЂАЧ ИЛИ ЧЛАН ГРУПЕ

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача

Предузећа _________________________________________________________, са седиштем

_________________________, ПИБ________________, матични број _________________ и

Предузећа _________________________________________________________, са седиштем

_________________________, ПИБ _______________,  матични број _________________

односно у групи понуђача коју чине

Предузеће __________________________________________________________, са седиштем

_________________________, ПИБ________________, матични број ___________ и

Предузеће __________________________________________________________, са седиштем

_________________________, ПИБ _______________, матични број __________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Основ уговора:

ЈН Број: 3/14

Број и датум одлуке о додели уговора:____________________________.

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од _________________________.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 1.

Радови које наручилац уступа а извођач прихвата да изведе у оквиру извођења радова на ревитализацији пољских путева.

Члан 2.

Послови из претходног члана овог уговора обухватају следеће радње: претходно обележавање трасе за време извођења радова, крчење шибља, сечење стабала, са утоваром и одвозом на депонију, равњање пута грејдером са попуном неравнина, набавка природног шљунка и разастирање истог, набавка и уградња „ибер лауфа“, као и уређење постојећих путних јаркова.

ВРЕДНОСТ РАДОВА:

Члан 3.

Вредност извођења радова је одређена на основу јединичних цена из усвојене понуде за радове на ревитализацији пољских путева заведена код извођача под бројем ______________ од ________________ године на износ ___________________ динара без ПДВ-а, односно ______________________ са ПДВ-ом.

Члан 4.

Јединичне цене из усвојене понуде су фиксне и не могу се мењати.

ИСПЛАТА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА:

Члан 5.

Ситуације (привремена и окончана) морају бити усклађене са овереним количинама радова из грађевинске књиге, доказницама мера и јединичним ценама из предмера радова.

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, у року од ____ дана, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од минимално 10% укупне вредности изведених радова може испоставити Наручиоцу тек по извршеној примопредаји изведених радова и сачињавања записника о примопредаји. Након исплате окончане ситуације извршиће се и коначни обрачун изведених радова о чему такође бити сачињен записник.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

Члан 7.

Уколико наручилац или његов надзор умањи ситуацију а извођач се са тим не сложи, уговарачи ће у том случају формирати заједничку комисију која ће решити спорни део. Уколико и ова комисија не реши спор, покренуће се арбитражни поступак.

РОК:

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ____ календарских дана, од дана закључења овог уговора.

Уколико Наручилац утврди да Извођач радова не прати динамику извршења посла, и ако након писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Извођача радова у посао и изврши наплату гаранције за добро извршење посла.

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извођача радова падају на терет уговореног првог Извођача радова.

Члан 9.

Извршење радова одвијаће се по приоритету наручиоца радова.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ месеца/и.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:

Члан 11.

Наручилац је у обавези да извођачу достави приоритет извођења радова на ревитализацији пољских путева и то одмах од дана потписивања овог уговора.

Члан 12.

Наручилац је у обавези да именује свог представника за надзорног органа и о томе писмено обавести извођаче.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА:

Члан 13.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, посебним узансама о градњи, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова.

-  да се строго придржава мера заштите на раду;

-  да  по  завршеним  радовима  одмах  обавести Наручиоца  да  је  завршио  радове  и  да  је спреман за њихов пријем;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну  снагу на  градилишту и благовремену испоруку  уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

-   да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Наручиоцу;

-  да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

-  да  поступи  по  свим  основаним  примедбама  и  захтевима  Наручиоца  датим  на  основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на  повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде  неправилности и недостаци;

-  да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Члан 14.

Обавеза је извођача да радове изводи по повољним временским условима у циљу постизања одговарајућег квалитета.

Члан 15.

Извођач се обавезује да о свом трошку отклони све евентуалне штете које приликом извођења радова нанесе учесницима у саобраћају, постојећим подземним и надземним инсталацијама или објектима у путном појасу.

Члан 16.

Извођач мора да уочена оштећења на путу, коловозу улица као и објектима на путу, а која утичу на безбедност саобраћаја и пролазника обележи и да о томе одмах обавести наручиоца и приступи поправци након добијања налога од стране надзорног органа.

Члан 17.

Место рада на предметном путу (за време извођења радова па до потпуног завршетка радова и уклањање преосталог материјала средстава рада и осталих предмета у вези са радовима), треба да се за све време трајања радова прописно обележи одговарајућом саобраћајном сигнализацијом.

О стању успостављања саобраћајне сигнализације и њеном одржавању извођач ће бринути непосредно, обзиром на могућност привремених прекида радова због временских услова или празничних дана.

Члан 18.

Обавеза Извођача радова је да уграђује материјале који одговарају стандардима о квалитету материјала.

Извођач радова гарантује за квалитет изведених радова и уграђених материјала, у случају откривања недостатака од стране стручног надзора Извођач радова се обавезује да о свом трошку отклони све нађене недостатке без одлагања.

Члан 19.

Изведене радове извођач је у обавези да штити од могућих случајних оштећења а изведене радове који захтевају одговарајућу негу да исту прописно спроведе.

Члан 20.

По примедбама надзорног органа на квалитет изведених радова извођач је обавезан да поступи без одлагања, или да започете радове одмах обустави. Налог за обуставу радова надзорни орган је обавезан уписати у грађевински дневник.

Изведени радови после налога из претходног става неће се узимати у обрачун за плаћање.

Члан 21.

Извођач је у обавези да наручиоца писмено обавести о именовању одговорног лица за вођење и извршење послова који ће бити у току радног времена доступан надзорном органу налазећи се у канцеларији шефа одржавања.

У грађевинском дневнику уписиваће се место рада (улица и број или путни правац са ближим описом локалитета – места интервенције) и кратак опис рада и мере које ће се користити за израду обрачунског листа грађевинске књиге, рад наплате изведених радова.

Обрачунски лист грађевинске књиге и грађевински дневник морају бити обострано потписани.

Члан 22.

Код радова код којих је могуће урадити примопредају, она је обавезна. Присуство примопредаји је обавезно за стручни надзор. Приликом примопредаје радова, обавезно се сачињава записник о примопредаји и записник о коначном обрачуну. У записник о примопредаји се обавезно уноси предмет радова или назив радова који се изводе, период у коме су извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршености истих. У записнику о коначном обрачуну неоходно је извршити комплетно финансијско сравњање и записнички то констатовати.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА:

Члан 23.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно мирним путем.

Уколико уговорне стране не могу споразумно решити спорна питања, образоваће заједничку комисију уз помоћ надзора.

Члан 24.

У случају нерешености спора по овом Уговору одређује се надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ:

Члан 25.

Саставни део овог уговора је Понуда бр. __________ од  ________________ године, „Набавка радова на ревитализацији пољских путева“.

Члан 26.

Овај Уговор ступа на снагу након потписивања и овере од стране сауговарача.

Члан 27.

Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка .

НАРУЧИЛАЦ:                                                                                        ИЗВОЂАЧ:

Фонд за локалне и

некатегорисане путеве

_______________________                                                       ____________________________

Александра Ивић, директор

Напомена:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У  складу  са  чланом 88.  став 1. Закона, понуђач____________________________________

доставља  укупан  износ  и  структуру  трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или  модела, ако су  израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања  средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:                                          М.П.                                      Потпис понуђача

________________________                                                                 ______________________

VIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку  јавне набавке: „Набавка радова на ревитализацији пољских путева“ број 3/14 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:                                                  М.П.                                  Потпис понуђача

________________                                                                         _____________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.  Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку  јавне  набавке  ако  утврди  да  је  понуђач,  односно  заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране  овлашћеног  лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

- IX  ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона  о меници и тачке 1,2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:	_____________________________________________

Седиште – адреса:		_____________________________________________

Матични број: ____________________	ПИБ:	_____________________________

У месту: _________________________	Дана: _____________________________

Текући рачун: _____________________  Код банке: _________________________

ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: _________________________________________________

Текући рачун: _____________________   Код банке: ________________________

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ Предајемо вам бланко, соло меницу ____________ (број менице) и овлашћујемо __________________________________________, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _______________ динара (10%, од вредности понуде/без ПДВ/), на име озбиљности понуде, по ЈНМВ број 3/14

Овлашћује се _________________________________________, као Поверилац, да у складу конкурсном документацијом „Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача“, стр.15 за наплату доспеле хартије од вредности - менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из конкурсне документације „Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача“ стр.15 и потписаног и овереног меничног овлашћења за корисника бланко соло менице од ______. 2014.године.

Меница је важећа 30 (тридесет) дана од дана отварања понуде и у случају да у току трајања рока  дође до: промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа наведених обавеза Понуђача _______________________.

Датум издавања Овлашћења __. __. ____. године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ________________________________